|  |  |
| --- | --- |
| **Reunião** | |
| **Data** | **Local** |
| 06/09/2019 | OPEN LAB – BANDTEC- 1ºANDAR |

# Participantes

* ALEX BUARQUE;
* HENRIQUE ESTEVAM;
* JOÃO ALFREDO;
* JOÃO PEDRO;
* MARCELO AUGUSTO;
* MARCO ANTONIO;

# Objetivos

Finalizar a planilha de requisitos, finalizar o site, finalizar o diagrama de banco de dados, finalizar o canvas, fazer o logo, todos os integrantes finalizarem o mini projeto do yoshi;

# Tópicos discutidos

Alinhamento da planilha de requisitos para a entrega na sprint, execução e lapidamento do diagrama de banco de dados e conversa por slack em relação ao site.

# Ações a serem tomadas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ação** | **Responsável** | **Previsão** |
| Terminar o site para a sprint | João Pedro | 10/09/2019 |
| Fazer o logo da empresa para a sprint | João Pedro | 10/09/2019 |
| Finalizar planilha de requisitos | Henrique & Marcelo | 10/09/2019 |
| Decidir Proposta de valor do canvas | Marco Antonio | 10/09/2019 |
| Enviar para o joão os dados do projeto do semestre passado | Todos | 10/09/2019 |
| Todos os integrantes finalizarem o miniprojeto do yoshi | Todos | 10/09/2019 |

# Próxima reunião do projeto

Revisar o que já foi feito, fazer alterações necessárias e iniciar os entregáveis da próxima sprint.

# Informações adicionais

* João Alfredo Faltou na reunião;
* Marco Antonio chegou com 1:30 de atraso;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Nome** | **Assinatura** |
| Patrocinador do Projeto | Bandtec | Marco |
| Gerente do Projeto | Marco | Marco |
|  |  |  |